中共静乐县委

静乐县人民政府

贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单第22号整改任务

销号验收意见

按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《忻州市贯彻落实山西省生态环境保护督察反馈意见整改清单》，2020年11月15日，我县组成验收组对《静乐县贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单》第22号整改任务完成情况进行了现场验收。

一、整改任务

清洁取暖改造缓慢。截止2019年8月底，忻州市“煤改气”、“煤改电”等清洁取暖改造完成率为25.8%。

二、整改目标

1.集中供热新增1060户；

2.“煤改电”新增685户。

三、完成情况

1.截止2019年10月底，新增集中供热户1064户，完成率100.3%；

2.截止10月底，“煤改电”完成703户，完成率102.6%；2019年度共完成“煤改电”707户，其中居民用户651户，集体用户折合56户。

四、验收结论

完成整改任务，同意销号。